UMOWA (WZÓR)

zawarta w Poznaniu dnia ……………… 2020 r. pomiędzy:

Archidiecezją Poznańską

z siedzibą w Poznaniu (kod 61-109) ul. Ostrów Tumski 2, NIP: 7821146820, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez ks. Waldemara Hanasa – Ekonoma Archidiecezji Poznańskiej

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

§ 1

Zakres umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane w zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Michała Archanioła w Domachowie, polegające na rekonstrukcję podłogi.

- Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą zał. nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą zał. nr 2 do umowy.

§ 2

Terminy wykonania zamówienia

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………….. 2020 r., zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

§ 3

Obowiązki Stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, wskazania miejsc poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia;

  - odbioru robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót i końcowego odbioru przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od wskazanego przez Wykonawcę terminu gotowości do odbioru;

  - terminowej zapłaty należności Wykonawcy;

  - współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

    - posiadania przez cały okres wykonywania zamówienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności, obejmującego roboty stanowiące przedmiot zamówienia, do kwoty co najmniej 100.000,00 zł (sto tysięcy zł 00/100) – kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. W przypadku, gdy termin ważności ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji robót, Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia nie później niż przed upływem ważności ubezpieczenia dotychczasowego.

    - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej i konserwatorskiej, przepisami prawa i  warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zaleceniami służb konserwatorskich;

    - protokolarnego przejęcia terenu budowy;

    - zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia - koszty zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę;

    - umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego i innym osobom sprawującym funkcje kontrolne;

    - prowadzenia prac w taki sposób, aby nie spowodować awarii urządzeń oraz systemów zasilanych energią elektryczną;

    - wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych - materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1186);

    - uzgodnienia, w formie pisemnej, z autorem projektu wszelkich zmian lub odstępstw od projektu po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu;

    - dbania o porządek na terenie budowy i na drogach dojazdowych do miejsca robót;

    - zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, tj. robót, których konieczność wykonania nie wynika wprost lub pośrednio z dokumentacji projektowej;

    - informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, w tym na jakość robót lub termin zakończenia robót, oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu rozwiązań zapobiegających tym zagrożeniom;

    - zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót ulegających zakryciu - nie zgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

    - zgłaszania Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;

    - zapewnienia utylizacji, odbierania i transportu odpadów powstałych w czasie robót przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru i transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień w tym zakresie;

    - dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach;

    - uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego.

    - współpracy i wzajemnej koordynacji prac i robót z wykonawcą prac konserwatorskich dotyczących wnętrza i wyposażenia kościoła, w szczególności w celu ustalenia sposobu prowadzenia robót niekolidującego z tymi pracami konserwatorskimi;

    - stosowania się do zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, w szczególności inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć szkodę i ponieść pełną odpowiedzialność również za jej skutki. W szczególności obiekty już poddane konserwacji znajdujące się w kościele Wykonawca zobowiązany jest objąć szczególną ochroną, a wszelkie uszkodzenia znajdujących się w kościele obiektów zabytkowych bądź innego typu szkody w tym zakresie, powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, będą poddane naprawie na koszt Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą na roboty objęte niniejszą umową wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu robót, które mają być zrealizowane w ramach tej umowy, oraz dokumentami potwierdzającymi, że podwykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnego doświadczenia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od doręczenia projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, przyjmuje się, że wyraża zgodę na jej zawarcie.

- Do kontaktów niezbędnych dla realizacji umowy Strony wyznaczają następujące osoby:

Przedstawiciel Zamawiającego - …………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy - …………………………………

Kierownik budowy - ……………………………….

- Wykonawca oświadcza, że kierownik spełnia wymagania określone w treści zapytania ofertowego (załącznik nr 5 do umowy) oraz posiada doświadczenie wskazane w ofercie Wykonawcy.

- Zmiana osoby kierownika budowy jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego na umotywowany wniosek Wykonawcy, wyłącznie na inną osobę spełniającą wymagania określone w treści zapytania ofertowego i posiadającą doświadczenie nie mniejsze od wskazanego w ofercie Wykonawcy doświadczenia osoby, której zmiana dotyczy.

- Komunikacja z Zamawiającym w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy odbywa się w języku polskim. W przypadku skierowania do wykonywania zamówienia osób nie posługujących się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 umowy, tłumacza przysięgłego z języka, którym dana osoba posługuje się biegle, na język polski.

§ 4

Wynagrodzenie

- Za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości brutto ……………………………………. zł (słownie: …………………), w tym podatek VAT ………………. zł (słownie: ……………………..).

- Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, potwierdzający prawidłowe wykonanie zamówienia.

- Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury wynosi 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

- Płatność nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 5

Odbiór robót

- Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego, na 3 dni przed terminem, kiedy roboty będą gotowe do odbioru, co zostanie odnotowane w dzienniku budowy, a przedstawiciel Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót.

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót ulegających zakryciu, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- W ciągu 3 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (ostatecznego) robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w 3 egz. Na dokumentację powykonawczą składają się:

- inwentaryzacja powykonawcza robót i specyfikacje techniczne wszystkich zamontowanych urządzeń, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, świadectwa pochodzenia;

- dokumentacja powykonawcza techniczna;

- dziennik budowy;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac zgodnie z projektem budowalnym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- dokument gwarancyjny wystawiony na podstawie § 7 ust. 4.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone bądź zostały wykonane wadliwie, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego po ich zakończeniu bądź usunięciu wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych - usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

  - W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wady na koszt Wykonawcy.

  - Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego (ostatecznego) robót bez wad i usterek.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w formie …………………………………….

- Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeżeli zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu zostało wniesione na okres krótszy niż do końca okresu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 7

Rękojmia i gwarancja

- Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres 60 miesięcy, liczony od daty podpisania końcowego (ostatecznego) protokółu odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.

- O ujawnieniu się wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie - usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia wady na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty i użyte materiały zgodnie z dokumentacją techniczną (zał. nr 1) na okres 60 miesięcy, co potwierdzi poprzez wystawienie dokumentu gwarancyjnego i zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad, które zostaną ujawnione w okresie gwarancji.

- W ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nastąpi odbiór pogwarancyjny, mający na celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia Wykonawcy o terminie odbioru pogwarancyjnego na co najmniej 7 dni przed tym terminem.

§ 8

Odsetki i kary umowne

- W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od wartości faktury za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad;

  - za uchybienie terminowi, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Żądanie kary umownej nie stoi na przeszkodzie żądania odszkodowania w przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawcy nie należy się żadne odszkodowanie ani kara umowna. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku i terminie określonych w §8 ust. 6, a także, gdy:

- Wykonawca w ciągu 14 dni z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia bez zgody Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca wykonuje lub wykonał przedmiot zamówienia lub jego część niezgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej lub wytycznymi właściwych organów i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego do przywrócenia stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w zakreślonym terminie, nie dokonał takiego przywrócenia.

- Umowne prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 przysługuje Zamawiającemu w terminie 14 dni od zaistnienia jego przyczyny.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1 i 3, powinno nastąpić – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie,

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie i najpóźniej w terminie 7 dni opuści teren budowy.

§ 10

Zmiany umowy

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie:

- terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia w założonym terminie nie będzie możliwe z przyczyn wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej lub konserwatorskiej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia robót - termin wykonania umowy opisany w § 2 umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny dla zgodnego z zasadami sztuki budowlanej lub konserwatorskiej przeprowadzenia i zakończenia robót.

- robót zamiennych – w sytuacji gdy wskutek okoliczności wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej lub konserwatorskiej, niezbędna lub zasadna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia, z zastrzeżeniem ekwiwalentności zmienianego i nowego zakresu prac – zakres prac może zostać wówczas zmieniony odpowiednio do zaistniałych okoliczności.

- ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w takim przypadku Wykonawcy należeć się będzie wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres robót.

- sposobu wykonania zamówienia wskutek zmian obowiązujących przepisów prawa – w takim przypadku treść umowy zostanie dostosowana do brzmienia tych przepisów.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w §4 ust. 1 umowy;

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w §4 ust. 1 umowy;

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 3;

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w §4 ust. 1 umowy;

- zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od stron (związanych np. z przedłużającym się oczekiwaniem na opinie, uzgodnienia lub pozwolenia odpowiednich organów, wystąpieniem siły wyższej w postaci np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, protestów społecznych itp.) – termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas występowania przyczyny;

- zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej lub konserwatorskiej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia prac stanowiących przedmiot zamówienia – termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

    - Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

- zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

- nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,

- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3.

    - Z wyjątkami przewidzianymi w umowie, każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu do umowy), pod rygorem jej nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2067).

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu ich siedziby.

- W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.

...................................						...................................

Zamawiający								Wykonawca